## Slide 1: 24 novembre 2022 DELIBERA N. 103/21/CIR Integrazioni e modifiche alla procedura di Number Portability delle Numerazioni Non geografiche Tavolo Tecnico con gli Operatori Allegato 8: Rilascio in esercizio

## Slide 2
Agenda
Premessa
Modalità per il rilascio in esercizio
Timeline
Notes: 2

## Slide 3
Premessa
Di seguito sono riportate i tempi e modalità di rilascio in esercizio dei seguenti processi:
  NP per le NNG (cfr. Allegato 1)
  Cessazione della NNG (cfr. Allegato 1)
  Mantenimento del numero cessato (cfr. Allegato 4)

## Slide 4
Collaudo e modalità per il rilascio in esercizio
Collaudo
  Effettuazione, entro to e per i soli Operatori interessati, di test in ambiente di collaudo di ordini di NP NNG D103
Modalità per il rilascio in esercizio:
  Implementazione delle nuove procedure, ex delibera 103/21/CIR (di seguito NP NNG D103), in affiancamento alle procedure già in essere (di seguito NP NNG OLD)
  Periodo di coesistenza delle nuove procedure NP NNG D103 e di quelle NP NNG OLD di alcuni mesi
  Apertura prima delle nuove procedure NP NNG D103 (NP NNG e Cessazione NNG) e successivamente del mantenimento del numero cessato (rilascio sequenziale e non contestuale)
  Invio, a partire da to per i soli Operatori interessati, di ordini di NP NNG D103

## Slide 5
Timeline
Start procedure NP NNG D103
End procedure NP NNG OLD
t0 = data rilascio NP NNG D103/21/CIR
Rilascio in esercizio per tuti gli OAO delle procedure di NP NNG D103
Gli ordini di NP NNG possono essere inviati con le procedure NP NNG OLD
Possibilità per gli operatori interessati di inviare ordini di NP NNG D103.
Gli ordini vengono gestiti secondo la modalità con la quale sono stati inviati (NP NNG D103 oppure NP NNG OLD).
t1 = t0 + 1 mese = data avvio NP NNG D103
I nuovi ordini di NP (NP NNG e Cessazioni NNG) possono essere inviati solo con le procedure NP NNG D103
Gli ordini di NP inviati con le procedure NP NNG OLD prima di t1 continuano ad essere lavorati fino a chiusura e comunque entro t2
t2 = t1 + 1 mese = data chiusura procedure NP NNG OLD
Chiusura procedure NP NNG OLD
Non devono essere inviate richieste di NP NNG con le procedure NP NNG OLD con DAC maggiore di t2 (*)
NP NNG
Start D103
t3 = data avvio Mantenimento numero
cessato D103 >= t2
Apertura procedure Mantenimento numero cessato NNG D103
Mantenimento del numero cessato
(*) Tutti gli operatori si impegnano a NON inviare richieste con le procedure NP NNG OLD (e a non rimodularle) con DAC superiore a t2. Qualora gli OAO dovessero inviare richieste con DAC superiore a t2, le richieste non verranno gestite né dal Donor né dal Donating. Sarà cura del Recipient provvedere a riproporle con procedure NP NNG D103, qualora lo ritenga necessario.