## Slide 1: Giugno 2022 DELIBERA N. 103/21/CIR Integrazioni e modifiche alla procedura di NP pura di cui alla Delibera N. 35/10/CIR Tavolo Tecnico con gli Operatori Allegato 9: Rilascio in esercizio

## Slide 2
Agenda
Premessa
Modalità per il rilascio in esercizio
Timeline
Notes: 2

## Slide 3
Premessa
Di seguito sono riportate le modalità di rilascio in esercizio dei seguenti processi:
  NP Pura (cfr. Allegato 1)
  Cessazione NP (cfr. Allegato 1)
  Mantenimento del numero cessato (cfr. Allegato 4)

## Slide 4
Collaudo e modalità per il rilascio in esercizio
Collaudo
  Effettuazione, entro to e per i soli Operatori interessati, di test in ambiente di collaudo di ordini di NP D103
Modalità per il rilascio in esercizio:
  Implementazione delle nuove procedure, ex delibera 103/21/CIR (di seguito D103), in affiancamento alle procedure già in esercizio, ex delibera 35/10/CIR (di seguito D35)
  Periodo di coesistenza delle nuove procedure D103 e di quelle in esercizio D35 di alcuni mesi
  Apertura prima delle nuove procedure D103 (NP Pura e Cessazione NP) e successivamente del mantenimento del numero cessato (rilascio sequenziale e non contestuale)
  Invio, a partire da to per i soli Operatori interessati, di ordini di NP D103

## Slide 5
Timeline
Start procedure D103
End procedure D35
t0 = data rilascio NP D103/21/CIR
Rilascio in esercizio per tuti gli OAO delle procedure di NP D103
Gli ordini di NP continuano ad essere inviati con le procedure in essere D35
Possibilità per gli operatori interessati di inviare ordini di NP D103
t1 = t0 + 1 mese = data avvio NP D103
I nuovi ordini di NP (NP Pura e Cessazioni) possono essere inviati solo con le procedure D103
Gli ordini di NP inviati con la D35 prima di t1 continuano ad essere lavorati fino a chiusura e comunque entro t2
t2 = t1 + 1 mese = data chiusura D35
Chiusura procedure D35
Non devono essere inviate richieste di NP D35 con DAC maggiore di t2 (*)
NP Pura
Start D103
t3 = data avvio Mantenimento numero
cessato D103 >= t2
Apertura procedure Mantenimento numero cessato D103
Mantenimento del numero cessato
(*) Tutti gli operatori si impegnano a NON inviare richieste D35 (e a non rimodularle) con DAC superiore a t2. Qualora gli OAO dovessero inviare richieste con DAC superiore a t2, le richieste non verranno gestite né dal Donor né dal Donating. Sarà cura del Recipient provvedere a riproporle con procedure D103, qualora lo ritenga necessario.